Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.01.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 10:50 | **Macchina virtuale e Documentazione**  Creazione e installazione macchine virtuali e tool necessari.  Setup MySQL e Spring.  Documentazione requisiti, scopo, analisi dei mezzi. |
| 10:50 – 11:35 | **Creazione tabelle e Schema ER**  Creazione tabelle tramite MySQL e generazione schema ER. |
| 12:30 – 15:45 | **Progettazione**  Creazione gantt, use case, creazione branch Git |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non funziona il Git push nelle macchine virtuali. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei limiti della pianificazione, solo il diagramma delle classi non è ancora stato creato. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Documentazione e sviluppo. |