Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.01.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| Alexandru | **Macchina virtuale**  Creazione e installazione macchine virtuali e tool necessari.  Setup MySQL e Spring  **Creazione tabelle Orologio**  Creazione tabelle tramite MySQL. |
| Tom | **Documentazione**  Documentazione requisiti, scopo, analisi dei mezzi.  **Login**  Creazione login e registrazione, non ancora terminato. |
| Gioele | **Server Maven**  Installazione server maven e risoluzione problemi relativi  **Git VM**  Risoluzione problemi di push tra VM e GitHub  **Postman**  Installazione postman |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non funziona il Git push nelle macchine virtuali.  **Risolto**: Usando l’ip 10.0.2.2 come proxy si riesce a fare il push su GitHub.  Non funziona maven.  **Risolto** |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei limiti della pianificazione, solo il diagramma delle classi non è ancora stato creato. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Documentazione e sviluppo. |