Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.02.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| Alexandru | **Creazione interfaccia Home**  Creazione interfaccia  **Inizio setup su server scolastico**  Installato java e maven |
| Tom | **Interfaccia grafica**  Implementazione interfaccia login e registrazione.  **Collegamento back e front end**  Collegamento tra login di Java Spring e interfaccia grafica.  **Merge**  Merge tra watches-gui e dev |
| Gioele | **Continuazione integrazione login Google**  Dato che l’altra volta il login con Google assieme al login normale non funzionava più, ha cercato metodi come integrare i 2 insieme e gli ha testati.  **Creazione Logo sito**  Creazione di un logo per il nostro sito |
| Daily Scrum | **Teoria**  Teoria su come eseguire meglio uno sprint e review dello sprint scorso. |
| Sprint Review | Abbiamo fatto buoni progressi oggi, infatti abbiamo creato le interfacce grafiche per login e registrazione e la home page. Inoltre abbiamo collegato il login e registrazione (backend) all’interfaccia. Anche il login con Google è quasi completamente funzionante. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema:** Far funzionare l’applicativo su server della scuola. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei limiti della pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Grafica e sistemare login Google |