Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 23.02.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| Alexandru | **Interffacia**  Interfaccia degli orologi, visualizzazione brand e famiglie.  **TypeScript Error**  Risolti problemi di typescript del progetto quando caricato sul server della scuola.  **Merge Gui to dev**  Unione della branch watches-gui alla dev.  **Risoluzione CORS**  Problemi di cross origin ressourse share sul server della scuola. |
| Tom | **Documentazione Sprint 2**  Documentato quello che è stato implementato nello sprint 2.  **Test case**  Creazione, documentazione e esecuzione dei test case dello sprint 2.  **Gantt**  Aggiornato Gantt per sprint 2.  **Logout**  Implementazione logout. |
| Gioele | **Versione 2 Login**  Revisione login con integrazione Login Google. |
| Daily Scrum | Oggi bisogna caricare e far funzionare il progetto sul server della scuola. Inoltre implementare interfacce e docuemntare. |
| Sprint Review |  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema:** CORS sul server della scuola. Abbiamo risolto cambiano gli indirizzi delle API di Spring utilizzate. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei limiti della pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione gestionario. |