Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 01.03.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| Alexandru | **Paginazione**  Paginazione dei brand (API e interfaccia). |
| Tom | **Login**  Assieme a Gioele cercato di implementare il nuovo login che supporta Google login, ma non completato.  **Diario**  Redatto il diario.  **Iniziato storage**  Ho iniziato le API per lo storage. |
| Gioele | **Login**  Assieme a Tom cercato di implementare il nuovo login che supporta Google login, ma non completato. |
| Daily Scrum | Oggi abbiamo fatto un test su agile.  Oggi abbiamo presentato il nostro progetto al cliente.  Oggi bisogna implementare la paginazione degli orologi e il login versione 2 con il resto dell’applicazione. |
| Sprint Review | Non abbiamo fatto tantissimo progresso dato che abbiamo perso 3 ore alla mattina. Tuttavia il progetto continua bene e siamo confidenti di riuscire a stare nel tempo predefinito. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema:** login 2 con il resto dell’applicazione risulta più difficile del previsto da implementare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei limiti della pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione gestionario. |