Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 08.03.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| Alexandru | **Ricerca**  Ricerca degli orologi per nome, brand, reference, family e descrizione.  **Paginazione**  Finito la paginazione per le varie interfacce.  **Login**  Cercato di sistemare il login, senza successo.  **Stile**  Sistemato piccolezze di stile in varie pagine. |
| Tom | **Storage**  Implementato front-end e Back-end di storage, dove l’utente può mettere gli orologi che ha nel suo inventario e il loro stato attuale.  **Preferiti**  Implementato front-end e Back-end di preferiti, l’utente può marcare orologi come preferiti e visualizzarli.  **Diario**  Redatto il diario.  **Documentazione Sprint**  Redatto la documentazione dello sprint 3.  **Test case Sprint**  Redatto e eseguito test case. |
| Gioele | **Login**  Prima da solo e poi con Alexandru ha continuato a cercare di implementare il login. |
| Daily Scrum | Oggi bisogna implementare lo storage, i preferiti, la paginazione degli orologi e la ricerca. |
| Sprint Review | Abbiamo fatto buon progresso in questo sprint, l’unico problema è il login che ancora non funziona del tutto. Nel prossimo sprint continueremo con l’implementazione di nuove feature. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema:** problemi del login con il resto dell’applicazione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei limiti della pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Inizio sprint 4, implementazione da definire all’inizio dello sprint. |