Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 15.03.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| Alexandru | **Ricerca istantanea (12:30-15:30)**  Ricerca istantanea degli orologi, prima ci metteva 20 secondi a caricarne 10000.  **Grafica Filtri e Funzionamento (09:30 – 11:35)**  Iniziato a fare il funzionamento dei filtri e completato la grafica.  **Istruzione Gioele (09:00 – 09:30)**  Ha istruito Gioele all’utilizzo di Vue JS. |
| Tom | **Storage (13:15– 15:30)**  Implementato eliminazione storage, manca però editare lo storage.  **Custom Watch (09:00 –10:00)**  Un utente può aggiungere un orologio che non è presente nel sito al suo storage.  **Admin Panel (10:00 – 11:35; 13:30 – 13:15)**  Admin panel CRUD per visualizzare, eliminare e editare gli user. Ricerca implementata ma con errori. |
| Gioele | **Clienti (09:00 – 11:35; 12:30 – 15:30)**  Implementazione backend dei clienti e delle loro funzionalità e grafica tabella clienti. |
| Daily Scrum | Abbiamo utilizzato 1 ora per meeting e istruzioni dal docente. |
| Sprint Review | Oggi abbiamo fatto un buon progresso generale. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema:** problemi del login con il resto dell’applicazione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei limiti della pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione. |