Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.04.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| Alexandru | **Chatbot (8:30 – 11:35, 12:30 -15:00)**  Implementazione chatbot.  **Caricamento su server scolastico (15:00 - 15:35)**  Caricamento su server della scuola-. |
| Tom | **Verifica Email (8:30 – 11:35, 12:30 – 14:00)**  Implementazione front e backend della gestione del team, con grafici e dettagli.  **Diario e Documentazione (14:00 – 15:30)**  Redazione Diario. |
| Gioele | **Clienti (8:30– 11:35)**  Implementazione dettagli clienti e grafico.  **Fix Email (8:30– 11:35)**  Cercato come sistemare le email che non vengono inviate a causa del proxy e ora funzionano. |
| Daily Scrum | Oggi ultimo giorno di implementazione, perciò finire tutto quello che abbiamo iniziato, lo sprint rimanente bisogna fare la documentazione principale. |
| Sprint Review | Abbiamo finito tutto quello che volevamo fare apparte la paginazione dell’admin e dello storage. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema:** non riusciva a mandare l’email a causa di connection time out.  Abbiamo aggiunto una dipendenza e configurato delle opzioni. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei limiti della pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Documentazione |