Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.05.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| Alexandru | **Chatbot su server (8:30-10:55)**  Cercato di far funzionare il chatbot sul server della scuola. Ma a causa di certificati ssl, non funziona.  **Documentazione (11:00-11:35)**  Redazione documentazione chatbot. |
| Tom | **Documentazione (8:30-10:50, 12:30-13:30)**  Redazione documentazione sprint, documentazione globale e diario.  **Controlli (11:00 – 11:35)**  Implementato piccole cose nel sito a consiglio del docente. |
| Gioele | **Fix bug vari (8:30 – 9:50)**  Risoluzione di vari bug e piccoli problemi dell’applicativo.  **Commenti (10:05 – 11:35, 12:30 – 14:00)**  Commenti nel codice frontend. |
| Daily Scrum | Oggi bisogna finire la documentazione e consegnare il progetto. |
| Sprint Review | Abbiamo fatto tutte le task dello sprint a parte il responsive completo per cui non c’era più tempo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **Problema:** |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Il progetto è finito. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - |